## Slide 1
AIタスクフォース 成果報告
AI駆動開発の実証実験 — 個人開発アプリ「ユメログ」から得た知見
2026年4月8日

## Slide 2
アジェンダ
1. 実証実験の概要
2. AI駆動開発 vs 従来開発 — 定量比較
3. 開発ライフサイクル別の効果
4. 品質面での比較
5. 開発手法別のAI駆動開発 効果比較
6. Claude Code 習熟度レベル（5段階最適化）
7. トークンコスト最適化の実測値
8. AI駆動開発の設計原則とベストプラクティス
9. 他プロジェクトへの展開方法
10. まとめ・今後の活動予定

## Slide 3
1. 実証実験の概要
個人開発アプリ「ユメログ（YumeLog）」での検証
開発者プロフィール
・IT業界経験: 数年
・パッケージ/ローコード開発: 約3年
・スクラッチ開発経験: 約1年
・Flutter/Dart/モバイル開発: 未経験
→ 未経験技術でのスクラッチ開発に挑戦
プロジェクト規模（実績）
・開発期間: 29日間（実稼働21日）
・総コード: 47,900行 / 200ファイル
・テスト: 813ケース（全件パス）
・主要機能: 32機能
・コミット: 105回
ユメログ（YumeLog）アプリとは
夢 → 目標 → タスクの階層で人生の目標を管理するWebアプリ。ゲーミフィケーション（星座システム）、Stripe決済連携、Firebase同期など32機能を搭載。
技術スタック: Flutter / Dart / Drift ORM / Riverpod / Firebase / Stripe / GitHub Actions

## Slide 4
2. AI駆動開発 vs 従来開発 — 定量比較
同一開発者・同一プロジェクトでの比較
指標 | AI駆動開発（実績） | 従来開発（推定） | 効果
開発期間 | 29日 | 6〜9ヶ月 | 6〜9倍短縮
実稼働日数 | 21日 | 120〜180日 | 6〜9倍短縮
コード生産速度 | 2,281行/日 | 50〜100行/日 | 23〜46倍
学習コスト | 0日（事前学習コスト） | 1〜2ヶ月 | 完全省略
テスト密度 | 16.9件/KLOC | 0〜3件/KLOC | 6倍以上
コスト効率 | 21人日 + AI利用料 | 120〜180人日 | 6〜9倍
※ 従来開発の推定値は IPA SEC「ソフトウェア開発データ白書」およびCOCOMO IIモデルに基づく

## Slide 5
3. 開発ライフサイクル別の効果
全工程で70〜95%の期間短縮を実現
工程 | AI駆動（実績） | 従来開発（推定） | 短縮率 | AIの主な貢献
企画 | 1日 | 1〜2週間 | 70〜85% | 競合分析・機能案のブレスト
要件定義 | 1日 | 2〜4週間 | 80〜90% | 網羅性チェック・非機能要件
仕様検討 | 2日 | 3〜6週間 | 80〜90% | 画面仕様・データモデル整理
設計 | 1日 | 2〜4週間 | 80〜90% | アーキテクチャ・DB設計提案
開発 | 14日 | 3〜6ヶ月 | 85〜95% | コード生成・リファクタリング
テスト | 2日（並行） | 1〜2ヶ月 | 90〜95% | 813テストケース自動生成
合計 | 約21日 | 約7〜14ヶ月 | 約90% | 
最大の効果: テスト（90〜95%短縮）と開発（85〜95%短縮）。未経験技術の学習コストがゼロになる点が最大の寄与。

## Slide 6
4. 品質面での比較
AI駆動開発は速度だけでなく品質も向上させる
テスト
AI駆動: 813テストケース（16.9件/KLOC）
従来: 0〜50件（0〜3件/KLOC）
→ テスト密度 6倍以上
アーキテクチャ
AI駆動: 3層分離（DAO/Service/Provider）
従来: 画面にロジック混在の可能性大
→ 設計品質が初回から高い
セキュリティ
AI駆動: XSS/インジェクション/バリデーション対応済
従来: 開発者の知識レベルに依存
→ OWASP Top10 を網羅的に自動対策
CI/CD・品質基盤
AI駆動: GitHub Actions自動化、全テキスト外部化(750定数)
従来: 手動デプロイ、ハードコード中心
→ 品質基盤が開発と同時に構築される

## Slide 7
AI駆動開発における人間とAIの役割分担
AIは「人間の意思決定を高速に具現化するエンジン」
役割 | 人間が担うこと | AIが担うこと
何を作るか | プロダクトビジョン、ドメイン設計 | —
どう作るか | 最終的なUX判断 | アーキテクチャ提案、技術選定、実装
品質保証 | 実機テスト、視認性確認 | テスト生成、静的解析、セキュリティレビュー
リリース判断 | コミット・プッシュの実行 | チェックリスト自動実行、ブロッカー検出
AI駆動開発の課題・限界
・意思決定は人間が必要（UIレイアウト、名称決定、ビジネス判断）
・外部サービス連携のデバッグは試行錯誤が必要（Stripe CORS問題、Firebase認証等）
・モバイル実機でのUI確認はAIでは不可能 → 人間による操作性テストが不可欠

## Slide 8
5. 開発手法別 — AI駆動開発の効果比較
スクラッチ開発で最大効果、ローコード/ノーコードでは限定的
スクラッチ開発
効果: 最大
AIがコードを直接生成・修正できるため
全工程で大幅な生産性向上を実現。
未経験技術でも即日開発可能。
パッケージ開発
効果: 中程度
カスタマイズ部分のコード生成は有効。
パッケージ固有の制約・仕様理解が
必要なため、効果は領域に依存。
※スクラッチ開発の実績に基づく推定
ローコード / ノーコード
効果: 限定的
GUI操作中心のためAIがコードを
直接生成する余地が少ない。
ただし上流工程での活用は可能。
※スクラッチ開発の実績に基づく推定
AI活用領域 | スクラッチ開発 | パッケージ開発 | ローコード/ノーコード
コード生成・実装 | ◎ 最大効果 | ○ カスタマイズ部分 | △ 数式・スクリプト程度
テスト自動生成 | ◎ 全テスト生成可能 | ○ カスタム部分のテスト | × 対象外
設計・アーキテクチャ | ◎ 提案〜実装まで | ○ 拡張設計の支援 | △ 設計レビューは可能
要件定義・仕様検討 | ◎ 壁打ち〜文書生成 | ◎ 壁打ち〜文書生成 | ◎ 壁打ち〜文書生成
ドキュメント作成 | ◎ 自動生成 | ◎ 自動生成 | ○ 手順書・仕様書作成
CI/CD・品質基盤 | ◎ 構築〜運用 | ○ 部分的に構築 | × 対象外
学習コスト削減 | ◎ 未経験技術でも即開発 | ○ パッケージ仕様の理解支援 | △ 効果小

## Slide 9
ローコード/ノーコード開発でもAIが活きる領域
コード生成以外にもAI駆動開発の恩恵は受けられる
AI活用が有効な領域
◎ 設計レビュー・壁打ち
画面設計・データモデルの妥当性チェック、要件の抜け漏れ検出
◎ 要件定義・仕様書の作成支援
業務フロー整理、非機能要件の網羅的な洗い出し
◎ ドキュメント作成・レビュー
運用手順書、テスト仕様書、操作マニュアルの生成
○ 数式・関数・スクリプトの生成
Power Fxの数式作成、Power Automateのフロー設計支援
○ トラブルシューティング支援
エラーメッセージの解析、設定ミスの特定
AI活用が難しい領域
× GUI操作の自動化
ドラッグ&ドロップ等のUI操作はAIの対象外
× プラットフォーム固有の設定
接続設定、権限管理、環境構築はGUI操作が必要
× テスト自動生成
テストコードという概念がないため自動テスト生成は不可
ポイント
ローコード/ノーコード開発でも、上流工程（企画・
要件定義・設計）やドキュメント作成ではAIの恩恵
を十分に受けられる。
「コードを書かない開発 = AI不要」ではない。

## Slide 10
なぜスクラッチ開発でAI駆動開発の効果が最大化するか
AIの強みとスクラッチ開発の特性が最も合致する
コードの直接生成・修正が可能
スクラッチ開発はテキストベースのコードが成果物。
AIが直接コードを読み・書き・修正できるため、
生産速度23〜46倍という圧倒的効果が出る。
ローコードのGUI操作はAIの介入余地がない。
未経験技術の学習コストがゼロに
従来: 新技術の習得に1〜2ヶ月が必要。
AI駆動: 設計と実装をAIが同時に実行。
Flutter未経験でも初日からプロダクションコード生成。
ローコードは学習コストが元々低く差が出にくい。
テスト・品質基盤の自動構築
スクラッチ: 813テストケース・CI/CDを自動構築。
テスト作成の「心理的障壁」がゼロに。
ローコード: テストコードの概念がないため、
この領域ではAIの強みを活かせない。
全工程を一気通貫で自動化
スクラッチ: 設計→コード→テスト→CI/CDを一貫実行。
工程間の受け渡しロスがなく、90%の期間短縮。
ローコード: 実装はGUI、テストは手動と
工程が分断されAIによる一貫自動化が困難。

## Slide 11
6. Claude Code 習熟度レベル（5段階）
レベルが上がるほど「人間の繰り返し指示」がシステムに吸収される
Level 1
素のプロンプト
毎回ルールを手動入力
Level 2
+ CLAUDE.md
ルール自動読み込み
Level 3
+ Skills
手順のオンデマンド注入
Level 4
+ Hooks
品質チェック自動実行
Level 5
+ Agents
並行レビュー自動実行
→
→
→
→
状況 | 推奨レベル
Claude Code を試しに使ってみる | Level 1
プロジェクトのルールを毎回伝えるのが面倒 | Level 2
同じ作業手順を何度も説明している | Level 3
静的解析・テストを毎回手動で頼んでいる | Level 4
セキュリティ・パフォーマンスレビューを毎回依頼 | Level 5

## Slide 12
Claude Code レベル別構成要素
各レベルで追加される仕組みの詳細
Level 2: CLAUDE.md
プロジェクトルートに配置するルールファイル
セッション開始時に自動読み込み
設計原則: 150行以内（要約のみ）
詳細手順はSkillsに移行しコスト最適化
Level 3: Skills
.claude/skills/ に手順書を配置
/fix-issue, /release 等コマンドで呼び出し
使用時のみトークン消費（未使用時コスト0）
「2回言ったら自動化する」原則で作成
Level 4: Hooks
settings.json で自動実行ルールを定義
PostToolUse: ファイル編集後に自動フォーマット
Stop: セッション終了時に品質ゲート実行
command型（確実実行）+ prompt型（AI判断）
Level 5: Agents
.claude/agents/ にレビュー定義を配置
独立サブプロセスとして並行実行可能
security-reviewer / performance-reviewer
label-checker（ハードコード文字列検出）

## Slide 13
7. トークンコスト最適化の実測値
Level 5 で Level 1 比 73%のコスト削減を達成
レベル | 毎セッション固定 | 作業指示コスト | 合計（相対値） | Level 1比
Level 1 (Raw) | 0 tokens | 約5,000 tokens | 1.00 | 基準
Level 2 (CLAUDE.md) | 約3,500 tokens | 約1,300 tokens | 0.96 | -4%
Level 3 (+ Skills) | 約1,300 tokens | 約500 tokens | 0.36 | -64%
Level 4 (+ Hooks) | 約1,300 tokens | 約350 tokens | 0.33 | -67%
Level 5 (+ Agents) | 約1,300 tokens | 約50 tokens | 0.27 | -73%
Before (Level 2)
毎セッション読み込み: 16,574 bytes
CLAUDE.md に全手順を詰め込み
After (Level 5)
毎セッション固定: 3,454 bytes (-79%)
オンデマンド: 7,195 bytes (未使用時コスト0)

## Slide 14
品質チェックの自動化マトリクス
Level 4-5 で全品質チェックが自動化
品質チェック | Level 1-2 | Level 3 | Level 4-5
コードフォーマット | 手動依頼 | 手動依頼 | 自動（Hook）
静的解析 | 手動依頼 | Skill内に手順 | 自動（Hook）
テスト実行 | 手動依頼 | Skill内に手順 | 自動（Hook）
禁止語検出 | 気づいた時 | Skill内に手順 | 自動（Hook）
横展開チェック | 気づいた時 | Skill内に手順 | 自動（Hook prompt）
セキュリティチェック | 気づいた時 | 手動依頼 | 自動（Agent）
パフォーマンスチェック | 気づいた時 | 手動依頼 | 自動（Agent）
品質ゲート: ファイル編集 → 自動フォーマット → 開発継続 → セッション終了時に全チェック自動実行 → 問題があれば自動修正

## Slide 15
8. AI駆動開発の設計原則とベストプラクティス
CLAUDE.md は「ルールブック」
手順書ではなくルールの要約のみ（150行以内）
詳細手順はSkillsに移行しコスト最適化
「2回言ったら自動化する」
1回目: プロンプトで指示
2回目: Skill化 or Hook化を検討
毎回: Hook（自動実行）に昇格
AIへの指示の最適粒度
×「いい感じにして」→ AIが迷走
○「サブスク解約の仕組みを作って」
×「45行目にif文追加」→ AI設計力を活かせず
レビューの3観点
① 意図通りか（動作確認）
② 副作用がないか（テスト結果）
③ 設計が妥当か（差分の俯瞰）

## Slide 16
よくある失敗パターン（アンチパターン）
CLAUDE.md の肥大化
症状: 全手順を詰め込み毎セッション7,000bytes超
影響: トークンコスト26%増加
対策: 150行以内。詳細はSkillsへ移行
Hookの過剰設定
症状: 全チェックをHookに入れ終了時5分超
影響: 開発の流れが止まる
対策: 必須チェックのみ。低頻度はAgent化
AIに全てを任せる
症状: 「いい感じにリファクタリングして」
影響: 不要な変更、意図しないファイル修正
対策: 「何を」「なぜ」を明確に。「どう」はAIに
AIの出力を検証しない
症状: 生成コードをそのままコミット
影響: 実機UI崩れ、外部連携不具合の見逃し
対策: ローカル動作確認。UI操作性は人間が必ず確認

## Slide 17
9. 他プロジェクトへの展開方法
テンプレートリポジトリによる段階的導入
Week 1
Level 2
CLAUDE.md を配置
Week 2
Level 3
Skills を追加
Week 3
Level 4
Hooks を追加
Week 4
Level 5
Agents を追加
→
→
→
テンプレートリポジトリ（ClaudeCodeTemplate）
・Level 5 構成をテンプレート化済み。プレースホルダーを置換するだけで導入可能
・プレースホルダー: {{PROJECT_NAME}}, {{TECH_STACK}}, {{TEST_COMMAND}}, {{BUILD_COMMAND}} 等
・一気にLevel 5を目指さない。プロジェクトの課題が見えてから段階的に追加する
・導入: git clone → setup.sh 実行 → 生成ファイルをプロジェクトに配置

## Slide 18
10. まとめ
開発生産性
6〜9倍
の期間短縮
コード生産速度 23〜46倍
品質向上
813
テストケース自動生成
テスト密度 6倍以上
コスト最適化
-73%
トークンコスト削減
Level 5 最適化による
結論
AI駆動開発は「スクラッチ開発」で最大の効果を発揮する
スクラッチ開発: コード生成〜テスト〜CI/CDまで全工程をAIが一貫支援。6〜9倍の期間短縮。
ローコード/ノーコード: コード生成の恩恵は限定的だが、設計レビュー・要件定義・ドキュメント作成では有効。
AIは「人間の意思決定を高速に具現化するエンジン」。ビジョン・ドメイン設計・UX判断は引き続き人間の役割。

## Slide 19
今後の活動予定
2026年6月まで
4月
・本レポートの社内展開
・テンプレートリポジトリの整備
・他プロジェクトへの試験導入開始
5月
・試験導入プロジェクトの効果測定
・ナレッジの蓄積・更新
・導入ガイドラインの策定
6月
・最終成果報告
・全社展開の提案
・活動の振り返り・引き継ぎ