## Slide 1
AIタスクフォース 成果報告
AI駆動開発と従来の開発との比較 — 個人開発による実証実験
2026年4月8日
第二システム部 須山 哲平

## Slide 2
アジェンダ
結論
実証実験の概要
AI駆動開発 vs 従来開発 — 定量比較
開発ライフサイクル別の効果
品質面での比較
AI駆動開発における人間とAIの役割分担
開発手法別 — AI駆動開発の効果比較
ローコード/ノーコード開発でもAIが活きる領域
なぜスクラッチ開発でAI駆動開発の効果が最大化するか

## Slide 3
1. 結論
AI駆動開発は「速度」と「品質」の両方を劇的に向上させる
開発生産性
6〜9倍の期間短縮
・全工程で70〜95%短縮
・テスト工程: 90〜95%短縮
・開発工程: 85〜95%短縮
品質向上
速度と品質を両立
・テスト813ケース全件パス
・AI駆動開発は速度だけでなく品質も向上させる
最適な適用領域
スクラッチ開発で最大効果
・ローコード/ノーコードでは限定的
・未経験技術の学習コストがゼロに
示唆
AI駆動開発は、特にスクラッチ開発において従来比6〜9倍の生産性向上を実現し、品質面でも向上が見られた。
未経験技術であっても学習コストをほぼゼロにできるため、技術選定の自由度が大幅に拡大する。
ローコード/ノーコード開発でもコード生成以外の領域（設計・テスト・ドキュメント）でAIの恩恵を受けられる。

## Slide 4
2. 実証実験の概要
個人開発アプリ「ユメハシ（YumeHashi）」での検証
開発者プロフィール
・IT業界経験: 約5年
・パッケージ/ローコード開発: 約3年
・スクラッチ開発経験: 約1年
・Flutter/Dart/モバイル開発: 未経験
→ 未経験技術でのスクラッチ開発に挑戦
プロジェクト規模（実績）
・開発期間: 29日間（実稼働21日）
・総コード: 47,900行 / 200ファイル
・テスト: 813ケース（全件パス）
・主要機能: 32機能
・コミット: 105回
ユメハシ（YumeHashi）アプリとは
夢 → 目標 → タスクの階層で人生の目標を管理するWebアプリ。ゲーミフィケーション（星座システム）、Stripe決済連携、Firebase同期など32機能を搭載。
技術スタック: Flutter / Dart / Drift ORM / Riverpod / Firebase / Stripe / GitHub Actions

## Slide 5
3. AI駆動開発 vs 従来開発 — 定量比較
同一開発者・同一プロジェクトでの比較
指標 | AI駆動開発（実績） | 従来開発（推定） | 効果
開発期間 | 29日 | 6〜9ヶ月 | 6〜9倍短縮
実稼働日数 | 21日 | 120〜180日 | 6〜9倍短縮
コード生産速度 | 2,281行/日 | 50〜100行/日 | 23〜46倍
学習コスト | 0日（事前学習コスト） | 1〜2ヶ月 | 完全省略
テスト密度 | 16.9件/KLOC | 0〜3件/KLOC | 6倍以上
コスト効率 | 21人日 + AI利用料 | 120〜180人日 | 6〜9倍
※ 従来開発の推定値は IPA SEC「ソフトウェア開発データ白書」およびCOCOMO IIモデルに基づく

## Slide 6
4. 開発ライフサイクル別の効果
全工程で70〜95%の期間短縮を実現
工程 | AI駆動（実績） | 従来開発（推定） | 短縮率 | AIの主な貢献
企画 | 1日 | 1〜2週間 | 70〜85% | 競合分析・機能案のブレスト
要件定義 | 1日 | 2〜4週間 | 80〜90% | 網羅性チェック・非機能要件
仕様検討 | 2日 | 3〜6週間 | 80〜90% | 画面仕様・データモデル整理
設計 | 1日 | 2〜4週間 | 80〜90% | アーキテクチャ・DB設計提案
開発 | 14日 | 3〜6ヶ月 | 85〜95% | コード生成・リファクタリング
テスト | 2日（並行） | 1〜2ヶ月 | 90〜95% | 813テストケース自動生成
合計 | 約21日 | 約7〜14ヶ月 | 約90% | 
最大の効果: テスト（90〜95%短縮）と開発（85〜95%短縮）。未経験技術の学習コストがゼロになる点が最大の寄与。

## Slide 7
5. 品質面での比較
AI駆動開発は速度だけでなく品質も向上させる
テスト
AI駆動: 813テストケース（16.9件/KLOC）
従来: 0〜50件（0〜3件/KLOC）
→ テスト密度 6倍以上
アーキテクチャ
AI駆動: 3層分離（DAO/Service/Provider）
従来: 画面にロジック混在の可能性大
→ 設計品質が初回から高い
セキュリティ
AI駆動: XSS/インジェクション/バリデーション対応済
従来: 開発者の知識レベルに依存
→ OWASP Top10 を網羅的に自動対策
CI/CD・品質基盤
AI駆動: GitHub Actions自動化、全テキスト外部化(750定数)
従来: 手動デプロイ、ハードコード中心
→ 品質基盤が開発と同時に構築される

## Slide 8
6. AI駆動開発における人間とAIの役割分担
AIは「人間の意思決定を高速に具現化するエンジン」
役割 | 人間が担うこと | AIが担うこと
何を作るか | プロダクトビジョン、ドメイン設計 | —
どう作るか | 最終的なUX判断 | アーキテクチャ提案、技術選定、実装
品質保証 | 実機テスト、視認性確認 | テスト生成、静的解析、セキュリティレビュー
リリース判断 | コミット・プッシュの実行 | チェックリスト自動実行、ブロッカー検出
AI駆動開発の課題・限界
・意思決定は人間が必要（UIレイアウト、名称決定、ビジネス判断）
・外部サービス連携のデバッグは試行錯誤が必要（Stripe CORS問題、Firebase認証等）
・モバイル実機でのUI確認はAIでは不可能 → 人間による操作性テストが不可欠

## Slide 9
7. 開発手法別 — AI駆動開発の効果比較
スクラッチ開発で最大効果、ローコード/ノーコードでは限定的
スクラッチ開発
効果: 最大
AIがコードを直接生成・修正できるため
全工程で大幅な生産性向上を実現。
未経験技術でも即日開発可能。
パッケージ開発
効果: 中程度
カスタマイズ部分のコード生成は有効。
パッケージ固有の制約・仕様理解が
必要なため、効果は領域に依存。
※スクラッチ開発の実績に基づく推定
ローコード / ノーコード
効果: 限定的
GUI操作中心のためAIがコードを
直接生成する余地が少ない。
ただし上流工程での活用は可能。
※スクラッチ開発の実績に基づく推定
AI活用領域 | スクラッチ開発 | パッケージ開発 | ローコード/ノーコード
コード生成・実装 | ◎ 最大効果 | ○ カスタマイズ部分 | △ 数式・スクリプト程度
テスト自動生成 | ◎ 全テスト生成可能 | ○ カスタム部分のテスト | × 対象外
設計・アーキテクチャ | ◎ 提案〜実装まで | ○ 拡張設計の支援 | △ 設計レビューは可能
要件定義・仕様検討 | ◎ 壁打ち〜文書生成 | ◎ 壁打ち〜文書生成 | ◎ 壁打ち〜文書生成
ドキュメント作成 | ◎ 自動生成 | ◎ 自動生成 | ○ 手順書・仕様書作成
CI/CD・品質基盤 | ◎ 構築〜運用 | ○ 部分的に構築 | × 対象外
学習コスト削減 | ◎ 未経験技術でも即開発 | ○ パッケージ仕様の理解支援 | △ 効果小

## Slide 10
8. ローコード/ノーコード開発でもAIが活きる領域
コード生成以外にもAI駆動開発の恩恵は受けられる
AI活用が有効な領域
◎ 設計レビュー・壁打ち
画面設計・データモデルの妥当性チェック、要件の抜け漏れ検出
◎ 要件定義・仕様書の作成支援
業務フロー整理、非機能要件の網羅的な洗い出し
◎ ドキュメント作成・レビュー
運用手順書、テスト仕様書、操作マニュアルの生成
○ 数式・関数・スクリプトの生成
Power Fxの数式作成、Power Automateのフロー設計支援
○ トラブルシューティング支援
エラーメッセージの解析、設定ミスの特定
AI活用が難しい領域
× GUI操作の自動化
ドラッグ&ドロップ等のUI操作はAIの対象外
× プラットフォーム固有の設定
接続設定、権限管理、環境構築はGUI操作が必要
× テスト自動生成
テストコードという概念がないため自動テスト生成は不可
ポイント
ローコード/ノーコード開発でも、上流工程（企画・
要件定義・設計）やドキュメント作成ではAIの恩恵
を十分に受けられる。
「コードを書かない開発 = AI不要」ではない。

## Slide 11
9. なぜスクラッチ開発でAI駆動開発の効果が最大化するか
AIの強みとスクラッチ開発の特性が最も合致する
コードの直接生成・修正が可能
スクラッチ開発はテキストベースのコードが成果物。
AIが直接コードを読み・書き・修正できるため、
生産速度23〜46倍という圧倒的効果が出る。
ローコードのGUI操作はAIの介入余地がない。
未経験技術の学習コストがゼロに
従来: 新技術の習得に1〜2ヶ月が必要。
AI駆動: 設計と実装をAIが同時に実行。
Flutter未経験でも初日からプロダクションコード生成。
ローコードは学習コストが元々低く差が出にくい。
テスト・品質基盤の自動構築
スクラッチ: 813テストケース・CI/CDを自動構築。
テスト作成の「心理的障壁」がゼロに。
ローコード: テストコードの概念がないため、
この領域ではAIの強みを活かせない。
全工程を一気通貫で自動化
スクラッチ: 設計→コード→テスト→CI/CDを一貫実行。
工程間の受け渡しロスがなく、90%の期間短縮。
ローコード: 実装はGUI、テストは手動と
工程が分断されAIによる一貫自動化が困難。

## Slide 12
ご清聴ありがとうございました
AIタスクフォース 成果報告